МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ № 24»

НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПРИКАЗ

От________ 2022 г.                                                                                   №  _________

План мероприятий

по обеспечению антитеррористической

защищенности объекта (территории)

Во исполнение постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»   (далее   -  Требования),  акта обследования и категорирования объекта (территории) «Лицей-интернат №24»  Спортивная, 17 Б), присвоенная    объекту   (территории) категория опасности – 3 категория, приказываю:

1. Организовать     следующие     мероприятия     по    обеспечению антитеррористической защищенности:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Сумма/источник финансирования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать и утвердить план взаимодействия с территориальными органами безопасности, Росгвардии, МВД России по вопросам противодействия терроризму и экстремизму | Май 2022 |  |  |
| 2. | В составе системы видеонаблюдения установить дополнительно 3 видеокамеры для обеспечения непрерывного видеонаблюдения 100% критических элементов объекта | 2020г | 2видеокамеры и видеорегистратор: 36,679 руб. (по договору за счёт бюджетных денег);1 камера спонсоры | Выполнено31.01.2021 |
| 3 | Обеспечить техническую возможность хранения данных системой видеонаблюдения в течение 30 суток | Февраль 2021 | Жёсткий диск для архивации 30 суток: спонсоры | 01.07.2021 |
| 4 | Закупить 2 видеокамеры и коммутатор | Сентябрь 2021 | 17780 руб. По договору за счёт внебюджетных денег | Декабрь 17.12.2021 |
| 5 | Закупить радиоприёмное устройство RR-701R+4 штуки радиобрелка (кнопка тревожной сигнализации) | Апрель 2022 | 21650 руб. По договору за счёт бюджетных денег | Июнь 2022 |
| 6 | Закупить кабель 1000м для установки новых видеокамер | Декабрь 2022 | По договору за счёт бюджетных денег |  |
| 7 | Установить видеокамеры (на вход, на 4 этаж) | Декабрь 2022 |  |  |

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор                                                                          И.Р. Валиуллин