Отчет о проделанной работе по проекту «Точка Роста»

МБОУ «Лучовская СОШ» (за июль месяц)

В рамках реализации проекта «Точка Роста» по естественно-научному направлению, были отремонтированы три кабина – кабинет химии, кабинет физики, кабинет биологии. Все виды строительных работ, которые прошли по смете, выполнены (на пол настелена фанера, линолеум, выровнены стены и покрашены, заменены светильники, нанесены соответствующие логотипы, в кабинете биологии и физики добавлены перегородки для лабораторий).

На сегодняшний день приобретён шкаф для хранения химических реактивов в кабинет химии, 3 закрытых шкафа для хранения лабораторной посуды, оборудования (в каждый кабинет по одному шкафу), приобретены ученические парты для трёх кабинетов (в количестве 24 штук, в каждый кабинет по 8 парт).

Ожидаем поставку:

- моек (в количестве 3 штук в каждый кабинет);

- открытых шкафов (в количестве 3 штук в каждый кабинет по одному);

- ученических стульев (в количестве 48 штук в каждый кабинет по 16 стульев);

- демонстрационного вытяжного шкафа для кабинета химии;

- оборудования, реактивы для кабинетов химии, физики и биологии.

Издан приказ  о создании Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» на базе МБОУ «Лучовская СОШ» и назначении руководителя Центра, разработано Положение о деятельности  Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» на базе МБОУ «Лучовская СОШ»; подготовлен план первоочередных мероприятий, план учебно-воспитательных, внеурочных, социокультурных мероприятий.

Информация о повышении квалификации педагогических работников,

реализующих образовательные программы на базе центра образования естественно-научной и технологической направленностей в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  «Лучовская средняя общеобразовательная школа» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан

| № | Название программы повышения квалификации, количество часов | Дата выдачи удостоверения о повышении квалификации | Наименование организации, реализующей программу | Численность слушателей программы из ОО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дополнительная профессиональная программа «Кванториум» и «Точка роста»: учителя химии, 36 ч. | № 2784 от 25.06.2021 г. | ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» | 1 |
| 2. | Дополнительная профессиональная программа «Кванториум» и «Точка роста»: учителя биологии, 36 ч. | №1388 от 24.06.2021 г. |  | 1 |
| 3. | Дополнительная профессиональная программа «Кванториум» и «Точка роста»: учителя физики, 36 ч. | №72 от 24.06.2021 г. | ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» | 1 |