«Утверждаю»

Директор ГБОУ «Корсабашская

школа-интернат для детей с

ограниченными возможностями здоровья»

_______________А.Н.Шарипов

Программа

«Информатизации системы образования»

ГБОУ «Корсабашская школа-интернат для детей с

ограниченными возможностями здоровья»

на 2024-2026 года

- Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа информатизации государствепнного общеобразовательного учреждения Корсабашская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» в 2024-2026 гг. (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Отдел образования Сабинского муниципального района РТ |
| Основание для разработки Программы | - Концепция модернизации Российского образования - Федеральная целевая программа развития образования, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2005 N 803 - Приоритетный национальный проект "Образование" - Проект Национального фонда подготовки кадров "Информатизация системы образования" |
| Разработчик Программы | Школьная команда |
| Координатор Программы | Заместитель директора по УВР |
| Цель Программы | Создать ИКТ насыщенную школьную среду для удовлетворения образовательных потребностей участников учебно-воспитательного процесса. |
| Задачи Программы | - Оснащение школы современной компьютерной техникой, которая должна активно работать на учебно-воспитательный и управленческий процесс. - Повышение уровня информационно-коммуникативной компетентности всех участников образовательного процесса. - Создание механизма изменения содержания, методов и форм учебно-воспитательной работы на основе использования ИКТ. - Формирование опыта интерактивного дистанционного взаимодействия субъектов образовательного процесса через организацию системы доступа к удаленным образовательным ресурсам, использование дистанционных образовательных технологий. - Развитие у учащихся самостоятельности в образовательной деятельности на основе использования цифровых, Интернет - образовательных ресурсов. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2024 – 2026 гг. 1 этап: 2024 - 2026 гг. - Анализ текущего состояния формирования единого информационного пространства 2 этап: 2024 - 2026 гг. - Реализация программы информатизации 3 этап: 2024 -2026 гг. - Мониторинг программы информатизации и оценка эффективности |
| Основные направления | - Создание нормативных правовых и материально-технических условий для дальнейшего развития единой образовательной информационной среды школы. - Развитие кадрового, информационного, материально-технического ресурсов информатизации. - Обеспечение учебно-методической основы для применения новых технологий в учебном процессе. - Развитие информационного взаимодействия с внешней образовательной средой. |
| Исполнители мероприятий | - Коллектив школы, родители (законные представители) |
| Объем и источники финансирования Программы | - Федеральный бюджет - Государственный бюджет |
| Ожидаемые результаты Программы | В результате выполнения Программы школа получит возможность войти в единую образовательную информационную среду. Это в свою очередь позволит: - повысить показатель доступности компьютерной техники: 1 ПК на 15 учащихся (1 ПК на 8 участников образовательного процесса), - использовать компьютер в образовательном процессе - иметь постоянный выход в Интернет через прокси-сервер, - достигнуть уровня 100% компьютерной грамотности выпускников, - повысить уровень регулярного использования ИКТ педагогами школы в преподавании учебных дисциплин с 28% до 70% , - повысить уровень использования дистанционных образовательных технологий в УВП школы учащимися с 32% до 60%, педагогами с 39% до 70%, - охватить дистанционным обучением учащихся 8-9 классов с 37% до 65%, 10-11 классов – до 30%, педагогов – с 7% до 25%, - автоматизировать процесс управления образовательным процессом. |
| Организация контроля за исполнением Программы | Координацию работ и контроль за исполнением Программы осуществляет администрация школы. Контроль за целевым использованием финансовых средств осуществляет директор школы. Исполнители несут ответственность за эффективное использование выделенных средств. |

Введение

Окружающий нас мир – мир информации. Человек живет в информационном обществе, а в информационном обществе главным ресурсом является информация. Именно на основе владения информацией о самых различных процессах и явлениях можно эффективно и оптимально строить любую деятельность.

Современные профессии, предлагаемые ученикам выпускникам учебных заведений, становятся все более  интелектоемкими. Информационные технологии, предъявляющие высокие требования к интеллекту работников занимают лидирующее положение на международном рынке труда. Важно отметить, что технология такого обучения должна быть массовой, доступной, систематической. Задачей учителя на уроке являются сформировать у ученика информационную компетентность – одно из основных приоритетов в современном общем образовании, который носит общеучебный и общеинтелектуальный характер. Это понятие включает в себя целостное миропонимание  и научное мировоззрение, которое основано на понимании возможности математического описания единства основных информационных законов в природе и обществе, и преобразование в практике информационных объектов с помощью средств информационных технологий. Опасно при достижении этой цели выбрать только технократический подход, который предполагает полное превращение знания в информацию с последующем применением в этом информационном пространстве технических устройств: компьютера и компьютерных сетей. Человек в этом случаи видится как некое устройство по преобразованию информации, а информатика трактуется как дисциплина о методах сбора, хранения и переработки информации. Разумеется, реальное обучение должно сочетать в себе эти подходы, но вопрос доминирования той или иной тенденции является ключевым в обучении информатике. Ни компьютер, ни информационные технологии сами по себе не способны сформулировать интеллектуальные  качества выпускника школы, они являются лишь вспомогательными средствами решения мировоззренческих задач, а найти эти решения ученик может лишь с помощью грамотного, творчески работающего учителя. Пути конкретной реализации этого подхода могут быть различными – это взаимоотношении с программными средствами, применениями уроков разного типа.

Раньше существенную роль в воспитательно - педагогическом процессе играли ТСО, сейчас, в настоящее время они утратили свою силу, на смену им пришли мобильные высокотехнологические  средства обучения – ЭВМ (персональный компьютер) с их многообразием. ПК – с практически неограниченными возможностями. Для образовательного процесса значительную помощь оказывает мультимедийные  программы, которые позволяют создавать программы по конкретным образовательным дисциплинам, а так же использовать в банке данных готовые презентации во  всех областях знаний и для всех возрастных групп.

По данным ЮНЕСКО, когда человек слушает, он запоминает -15% речевой информации, когда смотрит -25% видимой информации, когда видит и слушает -65% получаемой информации. Необходимость применения информатизации в школьном процессе несомненна. Она позволяет выйти из рамок учебной аудитории; сделать видимым то, что не возможно увидеть невооруженным глазом, имитировать любые ситуации (то, что не возможно продемонстрировать только вербальными средствами и с помощью мела и доски).

Информатизация при правильном, рациональном использовании улучшает условия труда как учителя, так и ученика. Применения ТСО интенсифицирует передачу информации, значительно расширяет иллюстративный материал, создает проблемные ситуации и организует поисковую деятельность учащихся, усиливает эмоциональный фон обучения, формирует учебную мотивацию и   обучаемых, индивидуализирует и дифференцирует учебный процесс.  Открывает много возможностей для досуговой  работы с детьми.

Актуальность заключается в том, что «Программа «Информатизация образования»» включает в себя адаптацию, совершенствование и разработку техники средств обучения, используемых для передачи информации учащимся, обратной связи от учащихся к преподавателю, контроля знаний, организации самостоятельных занятий, обработки и документирования информации. Но даже  сверхсовременные ТСО не обеспечивают необходимого эффекта, если они будут использоваться неумело, без необходимой методической подготовки и разработки дидактических материалов – говорит о том что преподавателю нужна необходимая подготовка. Большое значении имеет организационное обеспечение, их обслуживания и поддержание в рабочем состоянии, модернизация и своевременная замена оборудования.

Цель исследования: разработка плана по информатизации образования в школе Объектом является  ГБОУ «Корсабашская школа-интернат для детей с ОВЗ».

Предметом исследования является  принципы и механизмы построения информатизации образования.

Гипотеза исследования состоит в том, что предлагаемый план информатизации учебного процесса, повысит эффективность и качество обучения в школе. Информатизация управления образованием и процессами его развития, насыщение образовательного пространства достаточным количеством компьютерной, организационной, аудио-видео техникой, телекоммуникационными средствами, аппаратурой учебного спутникового телевидения.

Анализ ситуации

Реализация проекта «Информатизация системы образования»  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Корсабашская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»

Сегодня уже никого не надо убеждать в необходимости и целесообразности внедрения информационных  технологий во все сферы образовательного процесса.

Процесс информатизации образования в ГБОУ «Корсабашская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» планомерно осуществляется уже не первый год, поэтапным процессом.

Первый этап условно можно назвать «Компьютерная грамотность».  На этом этапе необходимо решить следующие  задачи:

•                        Оснастить школу средствами ИКТ.

•                        Подвести свободный доступ в Интернет

•                        Подготовить учительские  кадры.

Задачи этого этапа в школе удалось решить. Сегодня ГБОУ «Корсабашская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»  располагает неплохой   технической базой. Имеется 10 компьютеров.

Частично решена и продолжает решаться задача подготовки учительских кадров школы.  60  % педагогов  прошли  обучение  на различных   курсах   повышения квалификации в области использования ИКТ и успешно применяют полученные знания на уроках.

Второй этап  можно назвать «Применение ИКТ при изучении различных дисциплин». Пока только в трех классах поставили интерактивные доски и учителя применяют ИКТ на уроках.  На практике рассматриваются формы, методы, приёмы использования ИКТ, которые помогают сделать образовательный процесс более эффективным, помогают практически осуществить личностно-ориентированный подход в обучении, добиваться высокой степени дифференциации обучения.

В настоящий момент   собрана копилка презентаций, созданных учителями и учащимися, слушателями курсов повышения квалификации. Всё большее количество педагогов школы обращаются к возможностям, которые предоставляют использование  ИКТ и ЦОР. Динамика роста количества  предметных уроков с использованием ИКТ - убедительное доказательство эффективности и необходимо такого внедрения. Есть ответственный за информатизацию в школе.

1. Уроки демонстрационного типа.

Этот тип уроков – один из самых распространённых на сегодняшний день. Для его проведения требуется наличие предметного кабинета, оснащённого компьютером и проектором или переносной вариант этой техники. На таком уроке информация демонстрируется на большом экране и может быть использована на любом его этапе. В качестве программного обеспечения используются материалы готовых программных продуктов на CD, содержащих большой объём  фото, видео, аудио информации по различным темам. Ещё более популярным стало создание учителем презентаций к своим урокам.  Появление современных ЦОР, представляющих собой собрание таких материалов, простой способ обращения к ним, позволяет сделать учителю, владеющему основами ИКТ очень интересные   и качественные  презентации практически к любому уроку.  Уроки такого типа просто незаменимы на литературе, истории, географии, биологии, МХК, в начальной школе и др. Готовится к открытию мультимидийный класс, где будет стоять проектор и любой учитель может провести там открытый урок, как со своей презентацией, так и готовой.

2. Уроки компьютерного тестирования.

Тестирование – это один из видов контроля знаний, который в последнее время всё больше входит в жизнь современной школы. Высокая эффективность контролирующих программ определяется тем, что они укрепляют обратную связь в системе учитель – ученик. Тестовые программы позволяют быстро оценивать результат работы, точно определить темы, в которых имеются пробелы в знаниях. Этот тип уроков  очень популярен сегодня в ГБОУ «Корсабашская ООШ».

3. Интегрированные уроки.

Интегрированные уроки проводятся, как правило, в компьютерном классе, где учащиеся имеют доступ к компьютерам. Используя возможности стандартных программ MS-OFFIC, они проводят целый ряд расчётных операций, позволяющих сделать количественный анализ какого либо процесса, например, найти приближённое решение любого трансцендентного уравнения с любой степенью точности или вычислить площадь криволинейной трапеции, найти наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке и т.д.  На таких уроках можно смоделировать некоторый процесс и произведя необходимые расчёты сделать определённые выводы. Такой урок обычно проводят учитель предметник и учитель информатики. Учитель предметник ставит задачу,  вместе с учащимся анализирует промежуточные и итоговые результаты, делает выводы. А учитель информатики помогает  учащимся построить математическую модель процесса и выполнить все необходимые расчёты по этой модели. В школьной программе немало тем, которые полезно рассматривать одновременно с точки зрения нескольких наук, именно в таких случаях интегрированные уроки достигают своей цели.

·         Третий этап можно назвать «Создание единой  телекоммуникационной сети».  В планах информатизации школы есть статья о создании в библиотеке  мультимидийной библиотеки и свободный доступный выход в Интернет.

Преподаватель тоже может воспользовавшись Интернетом  выйти на сайт образования и взять оттуда любые методические рекомендации.

Использование  инфокоммуникационных технологий на уроке позволяет:

·  активизировать познавательную деятельность учащихся;

· обеспечить высокую степень дифференциации обучения (почти индивидуализацию);

·  повысить объем выполняемой работы на уроке;

·  усовершенствовать контроль знаний;

·  формировать навыки подлинно исследовательской деятельности;

· обеспечить доступ к различным справочным системам, электронным библиотекам, другим информационным ресурсам.

И как естественное следствие всех этих составляющих имеет место повышение качества знаний учащихся. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что ГБОУ «Корсабашская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»  прочно освоилась на втором этапе информатизации школы.

Школа вплотную подошла к третьему этапу информатизации школьного образования, который можно назвать «Интеграция ИКТ в учебный процесс», основными задачами которого являются:

·  широкая межпредметная интеграция;

·  решительный шаг к индивидуализации обучения;

·  переход от единичных электронных методических материалов к созданию электронных учебников,   библиотек по всем образовательным областям.

Информатизация образовательного процесса - это реальность сегодняшнего дня, ИКТ уверенно завоёвывают себе место не только в учебном, но и в воспитательном, методическом и управленческом процессах в школе. Работать по- новому интересно, увлекательно, это верный путь в будущее школьного образования.

Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате выполнения Программы школа получит возможность войти в единую образовательную информационную среду. Это в свою очередь позволит:

- повысить показатель доступности компьютерной техники: 1 ПК на 10 учащихся (1 ПК на 8 участников образовательного процесса),

- использовать компьютер в образовательном процессе школы 8 часов в сутки,

- иметь постоянный выход  в Интернет через прокси-сервер,

- достигнуть уровня 100% компьютерной грамотности выпускников,

- повысить уровень регулярного использования ИКТ в преподавании учебных дисциплин

- автоматизировать процесс управления образовательным процессом.

Мониторинг программы информатизации

| Направление мониторинга | Диагностика | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество и доступность компьютерной техники и периферийных устройств на одного учащегося в образовательном процессе | Анкета «Информатизация ОУ», инвентаризация | Сентябрь 2024 г, май 2025 г | Директор школы Заместитель директора по УВР |
| Компьютерная грамотность выпускников | Анкетирование, анализ результатов итоговой аттестации по информатике | Ежегодно | Заместитель директора по УВР |
| Сформированность информационной культуры личности учащихся | Анкетирование, отношение учащихся к урокам информатики | Ежегодно | Заместитель директора по УВР |
| Компьютерная грамотность педагогов | Мониторинг ИКТ-компетентности педагогов | Сентябрь, май | Заместитель директора по УВР |
| Автоматизация процесса управления образовательным процессом школы | Анализ внедрения программных продуктов в управление ОУ | Май ежегодно | Директор школы |
| Охват дистанционным обучением педагогов и учащихся школы на базе школьного и муниципального ресурсных центров | Анализ документации | Ежегодно | Заместитель директора по УВР |
| Наличие системы повышения квалификации в области ИКТ педагогов школы на базе ИМЦ | Изучение документации | Ежегодно | Руководитель МРЦ |
| Уровень самостоятельности учащихся в образовательной деятельности на основе использования цифровых, Интернет-образовательных ресурсов | Наблюдения, анализ участия в интернет-конкурсах, олимпиадах, проектах | Ежегодно | Заместитель директора по УВР |
| Уровень регулярного использования педагогами ИКТ в образовательном процессе школы | Факт использования педагогами ИКТ Анализ педагогической деятельности учителей | Постоянно Ежегодно | Директор школы Заместитель директора по УВР |

Организация управления программой и контроль за ходом её реализации

Управление Программой  осуществляет администрация школы, которая представляет в установленном порядке отчёты о ходе и результатах реализации программы общественности, руководителям муниципального образования Сабинского района, родителям и учащимся.

Приложения к программе информатизации

Приложение №1 Анкета по изучению ИКТ компетентности педагогов (форма анкеты предложена ИПКРО), результаты анкетирования

Анкета

определения уровня базовой ИКТ компетенции  педагога

| № | Оцените в баллах от 0 до 5 Ваш уровень | баллы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | представления о назначении и функционировании ПК, устройствах ввода-вывода информации, компьютерных сетях, правилах работы с компьютером и защите информации |  |  |  |  |  |  |
| 2 | представления о возможностях использования ИКТ в образовательном процессе |  |  |  |  |  |  |
| 3 | наличия представлений об электронных образовательных ресурсах и тенденциях рынка электронных изданий в секторе общего (начального профессионального) образования, ориентированных на предметно-профессиональную деятельность, управление образованием |  |  |  |  |  |  |
| 4 | владения интерфейсом операционной системы, приемами выполнения файловых операций, организации информационной среды как файловой системы, владение основными приемами ввода-вывода информации, включая установку и удаление приложений и электронных образовательных ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 5 | владения навыками пользователя офисных технологий: ввод текста с клавиатуры и приемы его форматирования |  |  |  |  |  |  |
| 6 | владения навыками сканирование и оптическое распознание текста |  |  |  |  |  |  |
| 7 | владения навыками пользователя офисных технологий: подготовка текстовых документов, содержащих графические элементы, типовые приемы рисования с помощью встроенных инструментов векторной графики |  |  |  |  |  |  |
| 8 | владения навыками пользователя офисных технологий: работа с табличными данными (составление списков, информационных карт, простые расчеты) |  |  |  |  |  |  |
| 9 | владения навыками пользователя офисных технологий: построения графиков и диаграмм в среде табличного процессора |  |  |  |  |  |  |
| 10 | владения навыками пользователя офисных технологий: создания мультимедийных презентаций |  |  |  |  |  |  |
| 11 | владения навыками пользователя офисных технологий: работа с шаблонами документов в текстовом и табличном процессорах |  |  |  |  |  |  |
| 12 | владения навыками пользователя офисных технологий: совместная работа с документами в сети |  |  |  |  |  |  |
| 13 | владения навыками пользователя офисных технологий: вывод документов на печать, запись на CD |  |  |  |  |  |  |
| 14 | владения навыками оцифровки звука и изображения, представления о программных средствах записи, редактирования и воспроизведения звука и изображения, владения простейшими приемами использования аудио, -видео форматами в документах и презентациях |  |  |  |  |  |  |
| 15 | владения базовыми сервисами и технологиями Интернета, включающими приемы работы с электронной почтой |  |  |  |  |  |  |
| 16 | владения базовыми сервисами и технологиями Интернета, включающими приемы работы с файловыми архивами |  |  |  |  |  |  |
| 17 | владения базовыми сервисами и технологиями Интернета, включающими приемы работы с интернет-пейджерами (ICQ, AOL, и т.п.) и другими коммуникационными технологиями (например, MS NetMeeting) |  |  |  |  |  |  |
| 18 | представления о назначении, структуре, инструментах навигации и дизайне сайта, представления о структуре web-страницы, простейшие приёмы сайтостроения, обеспечивающие возможность представления образовательной информации в форме сайта |  |  |  |  |  |  |
| 19 | владения приемами навигации и поиска информации в Интернете, ее получения и сохранения, в целях последующего использования в педагогическом процессе |  |  |  |  |  |  |
| 20 | умений простейшей коррекции и оптимизации растровых изображений для последующего использования в презентациях и Web-страницах |  |  |  |  |  |  |
| 21 | умения преобразовать форматы графических файлов |  |  |  |  |  |  |
| 22 | представления о назначении АРМ (учителя, зам. директора, школьного психолога, директора…) |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Умения работать с АРМ вашего профиля |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2. Анкета по изучению уровня информационной культуры учащихся (форма анкеты предложена ИПКРО), результаты анкетирования

1. Какими источниками информации вы чаще всего пользуетесь?

- Школьная библиотека

- Домашняя библиотека

- Газеты журналы

- Родственники

- Друзья

- Телевидение

- Интернет

- CD энциклопедии

- Другое (дописать)

2. Какую информацию вы чаще всего ищите в различных источниках информации?

- Учебную, познавательную

- О компьютерах, компьютерных играх

- О событиях в стране, за рубежом

- Развлекательную, юмор

- Музыка

- Спорт

- Бытовая информация (советы)

3. Как вы работаете с получаемой информацией?

- Используете полученную информацию целиком

- Критически относитесь к информации и используете только то, что считаете необходимым

- Собираете информацию из разных источников и соединяете в собственную

4. Оцените по пятибалльной шкале каждое из своих умений работать с информацией (5 – умею работать с информацией; 4 – умею выполнять основные действия; 3 – работа с информацией вызывает у меня затруднения; 2 – мне трудно работать с информацией; 1 – не умею работать с информацией)

- Поиск информации

- Оценка и отбор информации

- Обобщение и обработка информации

- Представление информации

5. Как и где вы используете полученную информацию?

6. В каком возрасте вы впервые сели за компьютер?

7. Когда вы впервые вышли в Интернет?

8. Где вы обычно пользуетесь компьютером?

- Дома;

- В школе;

- В интернет-клубе;

- У друзей.

9. Где вы можете получить доступ в Интернет?

- Дома;

- В школе;

- В интернет-клубе;

- У друзей.

10. Доверяете ли вы информации полученной в Интернете?

- Да

- В большей мере

- В меньшей мере

- Нет

11. Какую роль в вашей жизни играет Интернет?

- Интернет - такая же важная сфера моей жизни, как школа, друзья, без которой моя жизнь была бы неинтересной.

- Интернет - ещё один источник информации, которым удобно иногда пользоваться.

- Интернет – просто развлечение.

12. Что вы обычно делаете выходя в Интернет?

- Нахожу нужную мне информацию

- Читаю интересную информацию

- Играю в игры

- Общаюсь (ЧАТ)

- Отправляю и получаю письма

- «Брожу» по Интернету в поисках интересного

- Участвую в обсуждении интересных вопросов в Интернет – конференциях

- Пользуюсь услугами Интернет - рассылок

13. Как часто вы используете Интернет как средство общения?

- Постоянно

- Часто

- Иногда

- Не использую

14. Какие достоинства и недостатки использования Интернета вы можете назвать?