Татарская республиканская организация Общероссийского Профсоюза образования

Автоматизированная информационная система «Единый реестр Общероссийского Профсоюза образования

ДОРОЖНАЯ КАРТА

«Семь месяцев – семь шагов»

Срок: 1 ноября 2020 – 31 мая 2021

Участники: председатели территориальных профсоюзных организаций, председатели первичных профсоюзных организаций, ответственные за работу в АИС (далее автоматизированная информационная система), профсоюзный актив.

ПЕРВЫЙ ШАГ (01-15 ноября 2020г.): Председателям территориальных профсоюзных организаций обеспечить председателей первичных профсоюзных организаций необходимыми документами для начала работы в АИС:

а) индивидуальные логины и пароли;

б) инструкция по установке программы 1С Тонкий клиент;

в) ссылка на видеоинструкцию по установке программы 1С Тонкий клиент;

г) алгоритм начала работы председателя первичной профорганизации в АИС;

д) обязательство о неразглашении персональных данных председателем организации Профсоюза (подписанное каждым председателем ППО обязательство хранится в документах выборного органа).

Задача председателей территориальной организации не просто разослать документы, а помочь каждому председателю ППО установить программу 1С Тонкий клиент на свой рабочий/домашний компьютер.

*Все пошаговые инструкции размещены в АИС «Единый реестр Общероссийского Профсоюза образования» в разделе «Нормативно-справочная информация

ВТОРОЙ ШАГ (15 ноября – 15 декабря 2020г.): Обучение председателей первичных профсоюзных организаций основам работы в АИС.

а) организация просмотров вебинара «Основы работы в АИС «Единый реестр Общероссийского Профсоюза образования» от 28 октября 2020 года;

б) проведение Школ профсоюзного актива, с обсуждением вопросов реализации проекта «Цифровой Профсоюз»;

в) проведение индивидуальных встреч с председателями ППО по обучению работе в АИС и т.д.

ТРЕТИЙ ШАГ (15 декабря 2020г. – 31 января 2021г.): Заполнение председателями первичных профсоюзных организаций ПАСПОРТА первичной профсоюзной организации в едином реестре.

Основные вкладки: ИНПО, Регистрация, Организация, Адреса и телефоны.

Если необходимо, создание структуры первичной профсоюзной организации с учетом (профгруппы, профбюро) структурных подразделений (филиалов, факультетов, институтов; детских садов, школ в образовательных комплексах и т.д.) в соответствии с инструкцией по созданию первичной профсоюзной организации.

ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ (01 февраля – 28 февраля 2021г.): Постановка на учет членов Профсоюза в АИС согласно инструкции.

ПЯТЫЙ ШАГ (01 марта – 31 марта 2021г.): Сбор подписанных согласий членов Профсоюза на обработку их персональных данных.

После постановки председателями первичных профсоюзных организаций на учет своих членов Профсоюза в едином реестре Профсоюза, необходимо будет распечатать из системы Согласие на обработку персональных данных, с учетом мнения каждого согласие:

- Профсоюзу;

- ООО «ФИНФОРТ»;

- на получение SMS/PUSH/e-mail-уведомлений от Профсоюза.

Рекомендация - провести профсоюзное собрание и собрать подписи организованно!

ВНИМАНИЕ: после завершения сбора подписанных согласий на обработку персональных данных, председатель первичной профсоюзной организации проставляет в АИС соответствующие галочки в учетной карточке каждого члена Профсоюза.

ШЕСТОЙ ШАГ (01 апреля – 30 апреля 2021г.): Оформление заявок на выпуск электронных профсоюзных билетов.

Заявки оформляются в АИС в соответствии с инструкцией, а затем электронные профсоюзные билеты по почте отправляются из Москвы в республиканский комитет Профсоюза.

Стоимость одного электронного профсоюзного билета 17 рублей (необходимо в смете территориальной организации предусмотреть соответствующие расходы на 2021 год).

СЕДЬМОЙ ШАГ (01 мая – 31 мая 2021г.): Выдача электронных профсоюзных билетов, установка мобильного приложения profcards, регистрация на сайте www.profcards.

Рекомендация – организовать торжественные церемонии вручения членам Профсоюза электронных профсоюзных билетов в образовательных организациях. Помочь членам Профсоюза установить на свои мобильные телефоны приложение profcards, зарегистрироваться на сайте федеральной бонусной программы www.profcards для получения бонусов и скидок.

ВНИМАНИЕ: после выдачи ЭПБ председатели первичных профсоюзных организация должны поставить в учетной карточке каждого члена Профсоюза статус электронного профсоюзного билета - «выдан».

Желаем успешной работы!