Акт

Проверки соглашения по охране труда                                                                    от «_18_» __декабря_ 2013 года.

Мы, председатель профкома Л.А.Трафимова, руководитель образовательного учреждения Г.В. Ананьева,  проверили выполнение соглашения по оздоровлению условий труда за второе  полугодие 2013 года по МАОУ ДОД «Дом школьников», находящемуся по адресу: ул. Гоголя, д. 14

| Наименование мероприятия, предусмотренного соглашением | Какая работа выполнена | Ассигновано по соглашению | Фактически израсходовано | Оценка качества выполненной работы и эффект проведенного мероприятия | Причина невыполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приведения здания, помещений, раб. мест в соотв. с требованиями охраны труда – текущий ремонт э/ освещения в кабинетах | Выполнено |  |  | хорошо |  |
| Текущий ремонт в каб. №8,9 | Выполнено | 8 000 руб. | 3000 руб. |  |  |
| Замена электропроводки | Не выполнено | 100 000 руб. |  |  | Отсутствие финансов |
| Текущий ремонт в хореографическом зале, покраска пола, замена осветительных приборов | Не выполнено | 10000 руб. |  |  | Отсутствие финансов |
| Косметический ремонт сан.узла | Не выполнено | 1500 руб. |  |  | Отсутствие финансов |
| Проведение своевременно диспансеризации, проф. осмотра, флюорографии педагогов и служащих | Выполнено | 6500 руб. | бесплатно |  |  |
| Установка камер наружного видеонаблюдения | Выполнено | 40 000 руб. | 15000 руб. |  |  |
| Организация и проведение аттестации рабочих мест по условиям труда | Выполнено | 15 000 руб. | 23600 руб. |  |  |
| Организация и проведение проверки сопротивления изоляции электросети и заземлению оборудования | Выполнено | 10 000 руб. | 22000 руб. |  |  |
| Текущий ремонт кровли | Не выполнено | 100000 руб. |  |  | Отсутствие финансов |
| Замена осветительных приборов в коридорах | Не выполнено | 50000 руб. |  |  | Отсутствие финансов |

Директор МАОУ ДОД «Дом школьников»                                            Председатель профсоюзной организации

/ Г.В.Ананьева /                                                                                       /Трафимова Л.А./

Акт

Проверки соглашения по охране труда                                                                    от «_19_» __мая_ 2014 года.

Мы, председатель профкома Л.А.Трафимова, руководитель образовательного учреждения Е.А. Никифорова,  проверили выполнение соглашения по оздоровлению условий труда за первое  полугодие 2014 года по МАОУ ДОД «Дом школьников», находящемуся по адресу: ул. Гоголя, д. 14

| Наименование мероприятия, предусмотренного соглашением | Какая работа выполнена | Ассигновано по соглашению | Фактически израсходовано | Оценка качества выполненной работы и эффект проведенного мероприятия | Причина невыполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приведения здания, помещений, раб. мест в соотв. с требованиями охраны труда – текущий ремонт э/ освещения в кабинетах | Выполнено |  |  | хорошо |  |
| Текущий ремонт в каб. №,9 | Не выполнено | 3 000 руб. |  |  | Отсутствие финансов |
| Замена электропроводки | Не выполнено | 100 000 руб. |  |  | Отсутствие финансов |
| Текущий ремонт в хореографическом зале, покраска пола, замена осветительных приборов | Не выполнено | 10000 руб. |  |  | Отсутствие финансов |
| Косметический ремонт сан.узла | Не выполнено | 1500 руб. |  |  | Отсутствие финансов |
| Проведение своевременно диспансеризации, проф. осмотра, флюорографии педагогов и служащих | Не выполнено | 6500 руб. |  |  | Отсутствие финансов |
| Текущий ремонт кровли | Не выполнено | 100000 руб. |  |  | Отсутствие финансов |
| Замена осветительных приборов в коридорах | Не выполнено | 50000 руб. |  |  | Отсутствие финансов |
| Частичная покраска фасада здания, ремонт цоколя | Не выполнено | 5000 руб. |  |  | Отсутствие финансов |
| Ремонт лестничных площадок первого этажа (выходы) | Не выполнено | 2000 руб. |  |  | Отсутствие финансов |

Директор МАОУ ДОД «Дом школьников»                                                     Председатель профсоюзной организации

/ Е.А.Никифорова /                                                                                       /Трафимова Л.А./

Акт

Проверки соглашения по охране труда                                                                    от «_22_» __декабря_ 2014 года.

Мы, председатель профкома Л.А.Трафимова, руководитель образовательного учреждения Е.А. Никифорова,  проверили выполнение соглашения по оздоровлению условий труда за второе  полугодие 2014 года по МАОУ ДОД «Дом школьников», находящемуся по адресу: ул. Гоголя, д. 14

| Наименование мероприятия, предусмотренного соглашением | Какая работа выполнена | Ассигновано по соглашению | Фактически израсходовано | Оценка качества выполненной работы и эффект проведенного мероприятия | Причина невыполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приведения здания, помещений, раб. мест в соотв. с требованиями охраны труда – текущий ремонт э/ освещения в кабинетах | Выполнено |  |  | хорошо |  |
| Текущий ремонт в каб. №,9 | Не выполнено | 3 000 руб. | 1000 руб. |  |  |
| Замена электропроводки | Не выполнено | 100 000 руб. |  |  | Отсутствие финансов |
| Текущий ремонт в хореографическом зале, покраска пола, замена осветительных приборов | Не выполнено | 10000 руб. |  |  | Отсутствие финансов |
| Косметический ремонт сан.узла | Не выполнено | 1500 руб. |  |  | Отсутствие финансов |
| Проведение своевременно диспансеризации, проф. осмотра, флюорографии педагогов и служащих | Не выполнено | 6500 руб. | бесплатно |  |  |
| Текущий ремонт кровли | Не выполнено | 100000 руб. |  |  | Отсутствие финансов |
| Замена осветительных приборов в коридорах | Не выполнено | 50000 руб. |  |  | Отсутствие финансов |
| Частичная покраска фасада здания, ремонт цоколя | Не выполнено | 5000 руб. | 2500 руб. |  |  |
| Ремонт лестничных площадок первого этажа (выходы) | Не выполнено | 2000 руб. | 1000 руб. |  |  |

Директор МАОУ ДОД «Дом школьников»                                                     Председатель профсоюзной организации

/ Е.А.Никифорова /                                                                                       /Трафимова Л.А./