МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«САБИНСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

| СОГЛАСОВАНО: _______________________ ________________________ ________________________ ________________________ «____»____________20___г. | УТВЕРЖДАЮ: Директор ГАПОУ«Сабинский аграрный колледж» _________________/З.М. Бикмухаметов/ «____»____________20___г. |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.02

профессионального модуля ПМ.02

«Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства»

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Квалификации: Техник

Форма обучения: очная

Срок обучения – 3 года 10 мес.

на базе основного общего образования.

2023 г.

Рабочая программа производственной практики ПП.02

разработана на основе Федерального

государственного образовательного стандарта

среднего профессионального образования

по специальности 08.02.01 Строительство и

эксплуатация зданий и сооружений

- Организация-разработчик: ГАПОУ «Сабинский аграрный колледж»

Разработчик:

СунгатовИльфатФоатович - преподаватель специальных дисциплин ГАПОУ «САК»

# СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | Паспорт программы производственной практики | стр. 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Производственная практика по профессиональному модулю | стр. 6 |
| 3 | Образовательные и производственные технологии, используемые на производственной практике | стр. 11 |
| 4 | Форма аттестации (по итогам производственной практики) | стр. 11 |
| 5 | Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики | стр. 11 |
| 6 | Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной программы | стр. 12 |

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

  - Область применения программы

Рабочая программа производственной практики ПМ.02 «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», укрупненная группа 08.00.00 «Техника и технологии строительства» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): и «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке;

2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объектекапитального строительства;

3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных ресурсов;

4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов.

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке в области строительства и эксплуатации зданий и сооружений при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи производственной практики

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения производственной практики должен:

Иметь практический опыт:

- подготовке строительной площадки, участков производствстроительных работ и рабочих мест в соответствии с требованиямитехнологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности иохраны окружающей среды;

- определении перечня работ по обеспечению безопасностистроительной площадки;

- организации и выполнении производства строительно-монтажных, втом числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капитальногостроительства;

- определении потребности производства строительно-монтажныхработ, в том числе отделочных работ, на объекте капитальногостроительства в материально- технических ресурсах;

- оформлении заявки, приемке, распределении, учёте и храненииматериально-технических ресурсов для производства строительныхработ;

- контроле качества и объема количества материально- техническихресурсов для производства строительных работ;

- разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, направленных на исправление дефектов результатов однотипныхстроительных работ;

- составлении калькуляций сметных затрат на используемыематериально-технические ресурсы;

- составлении первичной учетной документации по выполненнымстроительно-монтажным, в том числе отделочным работам вподразделении строительной организации;

- представлении для проверки и сопровождении при проверке исогласовании первичной учетной документации по выполненнымстроительно-монтажным, в том числе отделочным работам;

- контроле выполнения мероприятий по обеспечению соответствиярезультатов строительных работ требованиям нормативныхтехнических документов и условиям договора строительногоподряда;

- планировании и контроле выполнения мер, направленных напредупреждение и устранение причин возникновения отклоненийрезультатов выполненных строительных работ от требованийнормативной технической, технологической и проектной документации.

- подбора строительных конструкций и разработке несложных узлов и деталей конструктивных элементов зданий;

-разработки архитектурно-строительных чертежей;
- выполнения расчетов и проектированию строительных конструкций, оснований; 
- разработки и оформления отдельных частей проекта производства работ;

- производить выбор строительных материалов конструктивных элементов; - применять информационные системы для проектирования генеральных планов;
- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;
- по конструктивной схеме построить расчетную схему конструкции;
- выполнять статический расчет;
- проверять несущую способность конструкций;
- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок;
- определять размеры подошвы фундамента;
- выполнять расчеты соединений элементов конструкции;
- рассчитывать несущую способность свай по грунту, шаг свай и количество свай в ростверке;
- использовать информационные технологии при проектировании строительных конструкций

2.ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

2.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код; Наименование результатов обучения. ПК 2.1.; Выполнять подготовительные работы на строительной площадке. ПК 2.2.; Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объектекапитального строительства. ПК 2.3.; Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных ресурсов. ПК 2.4.; Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов.. ОК 1.; Выбиратьспособы решения задач профессиональнойдеятельности применительно кразличным контекстам. ОК 2.; Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой длявыполнения задач профессиональной деятельности;. ОК 3.; Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. ОК 4.; Работать в коллективе и в команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. ОК 5.; Осуществлять устную и письменнуюкоммуникацию на государственном языкеРоссийской Федерации с учетомособенностей социального и культурного контекста. ОК 6.; Проявлятьгражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанноеповедение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. ОК 7.; Содействоватьсохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективнодействовать в чрезвычайных ситуациях. ОК 9.; Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 10.; Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранномязыках. ОК 11.; Использовать знания по финансовой грамотности, планировать Предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

2.2.Тематический план производственной (по профилю специальности) практики

| Код ПК | Код и наименования профессиональных модулей | Количество часов по ПМ | Виды работ | Наименования тем учебной практики | Количество часов по темам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 2.1-2.4 | ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства | 144 | Вводный инструктаж. Техника безопасности | Тема 1 Ведение деятельности в строительной организации | 6 |
|  |  |  | Ознакомление с производственно-хозяйственной деятельностью строительной организации |  |  |
|  |  |  | Ознакомление с назначением строительной организации | Тема 2. Организационная структура строительной организации | 12 |
|  |  |  | Ознакомление с организационной структурой строительной организации |  |  |
|  |  |  | Ознакомление с организацией основных отделов управления |  |  |
|  |  |  | Ознакомление с применяемыми средствами информационных технологий | Тема 3. Средства информационных технологий в строительной организации | 6 |
|  |  |  | Применение информационных технологий при производстве |  |  |
|  |  |  | Изучение взаимоувязанной деятельности всех участников строительства | Тема 4. Деятельность всех участников строительства | 6 |
|  |  |  | Подготовка строительной площадки в соответствии с ПОС и ППР |  |  |
|  |  |  | Изучение ПОС и ППР объекта |  | 6 |
|  |  |  | Изучение порядка отвода земельного участка под строительство | Тема 5. Порядок отвода земельного участка под строительство | 12 |
|  |  |  | Изучений мероприятий по осуществлению геодезического обеспечения строительной площадки в подготовительный период |  |  |
|  |  |  | Геодезический контроль в ходе выполнения технологических операций |  |  |
|  |  |  | Изучение строительных чертежей | Тема 6. Изучение строительных чертежей | 6 |
|  |  |  | Изучение генерального плана | Тема 7. Изучение генерального плана | 12 |
|  |  |  | Изучение разбивочных чертежей |  |  |
|  |  |  | Изучение разрезов |  |  |
|  |  |  | Ознакомление с машинами и механизмами, имеющимися на строительной площадке | Тема 8. Ознакомление с машинами и механизмами, имеющимися на строительной площадке | 6 |
|  |  |  | Ознакомление с документацией оперативного учета использования машин и механизмов | Тема 9. Документация оперативного учета использования машин и механизмов | 6 |
|  |  |  | Изучение мероприятий по обеспечению безопасного ведения работ при выполнении различных производственных процессов | Тема 10. Технологии производства | 12 |
|  |  |  | Изучение технологии производства строительно- монтажных работ |  |  |
|  |  |  | Ознакомление с рабочими чертежами строящегося объекта | Тема 11. Ознакомление с рабочими чертежами строящегося объекта | 6 |
|  |  |  | Ознакомление с месячным производственным планом участка |  |  |
|  |  |  | Ознакомление с Планом материально-технического обеспечения | Тема 12. Ознакомление с Планом материально-технического обеспечения | 6 |
|  |  |  | Ознакомление с оперативным учётом выполнения графиков |  |  |
|  |  |  | Ознакомление с порядком перевозки и разгрузки материалов | Тема 13. Порядок перевозки и разгрузки материалов | 8 |
|  |  |  | Доставка материалов |  |  |
|  |  |  | Складирование материалов |  |  |
|  |  |  | Участие в документальном оформлении поступления материалов с использованием информационных технологий. | Тема 14. Документальное оформление поступления и расхода материалов | 6 |
|  |  |  | Участие в документальном оформлении расхода материалов с использованием информационных технологий. |  |  |
|  |  |  | Участие в контроле за расходованием материалов на производстве в соответствии с нормами расхода | Тема 15. Участие в контроле за расходованием материалов на производстве в соответствии с нормами расхода | 6 |
|  |  |  | Изучение системы контроля за выполнением производственных планов на строительных объектах. | Тема 16. Системы контроля за выполнением производственных планов на строительных объектах | 6 |
|  |  |  | Участие в операционном контроле | Тема 17. Участие в операционном контроле | 6 |
|  |  |  | Обеспечение требуемого качества строительно-монтажных работ |  |  |
|  |  |  | Своевременное выявление дефектов и причин их возникновения |  |  |
|  |  |  | Принятие мер по устранению и предупреждению дефектов | Тема 18. Принятие мер по устранению и предупреждению дефектов | 6 |
|  |  |  | Повышение ответственности непосредственных исполнителей за качество выполняемых работ |  |  |
|  |  |  | Дифференцированный зачет |  | 4 |

3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Производственная практика (по профилю специальности) представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. В ходе практики используется образовательная технология формирования уверенности и готовности к самостоятельной успешной профессиональной деятельности с освоением учебной технологии.

## 4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ)

Итогом практики по профилю специальности является оценка, которая выставляется руководителем практики на основании наблюдений за самостоятельной работой практиканта.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

- Русанова Т., Абдулмажидов Х. «Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов».- М., «Академия», 2015 г.

- СНиП 2.01,07-87* Нагрузки ивоздействия.

- СНиП 2.02.01-85* Основания зданий исооружений.

- СНиП 23-01-99 Строительнаяклиматология.

- СНиП II-7-81* Строительство в сейсмическихрайонах.

- СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах.

- СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка изастройки городских и сельскихпоселений

- СНиП 2.08.01-89* Жилыездания.

- СНиП 2.08.02-89* Общественные здания исооружения.

- СНиП 31-03- 2001 Производственныездания.

- СНиП 2.09.03-85* Сооружения производственныхпредприятий.

- СНиП 31-04-2001 Складскиездания.

- СТ СЭВ 3977-83 Здания производственных промышленных предприятий

Дополнительные источники:

http://znanium.com – электронная библиотека

6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Контроль и оценка результатов освоения производственной (по профилю специальности) практики осуществляется руководителем практики в процессе выполнения обучающимися заданий программы практики.

| Код и наименованиепрофессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 Выполнять Подготовительныеработы настроительнойплощадке | - правильность изложения основногосодержания и определения назначения проектно- технологической документации, сопровождающей организационно –техническуюподготовку строительства; - правильность изложения основныхпонятий и положений строительногопроизводства: строительная продукция, участники строительства и их функции, строительные процессы и работы, методыопределения видов и сложности работ, строительные рабочие профессии, специальности, квалификация, организация труда, организация рабочего места, фронт работ, захватка, делянка, техническое и тарифноенормирование; - правильность и техничность выполненияработ по созданию геодезической разбивочнойосновы, переноса проекта ≪в натуру≫ и разбивкекотлована, соблюдение правил работы сгеодезическими инструментами, точностьснятия отсчетов; - соблюдение последовательностивыполнения работ в соответствии сдействующейнормативной документацией; - аргументированность распределениястроительных машин и средств малоймеханизации по типам, назначению ивидамвыполняемых работ; - аргументированность выбора машин имеханизмов для проведения подготовительныхработ; - обоснованность выбора внеплощадочныхработ в зависимости отместных условий; - обоснованность выбора работ поосвоению строительной площадки и ихвыполнению всоответствии с требованияминормативных технических документов, определяющих состав и порядок обустройствастроительной площадки; | Оценкавыполненных Результатовпрактических Работ; Устный опрос; Оценка выполненных Результатовиндивидуальныхзаданий; Письменныйопрос. Тестирование. Оценка Выполненныхрезультатов Самостоятельнойработы. Экспертнаяоценка по Результатамнаблюдения за Деятельностьюстудента впроцессеосвоения ПМ, вт.ч. привыполнении работ производственной практики. |
| ПК 2.2. Выполнятьстроительно- монтажные, в томчисле отделочныеработы на объектекапитальногостроительства; | - правильность изложения основногосодержания и определения назначения нормативных технических документов кпроизводству строительно-монтажных, в томчисле отделочных работ на объектекапитального строительства, - правильность изложения основныхтерминов и понятий; - аргументированность выбора машин исредств малой механизации в зависимости отвида строительно-монтажных, в том числеотделочных работ; - точность и своевременностьвыполненияработы геодезическогосопровождениявыполняемых технологических операций всоответствии с нормативными итехническимидокументами согласно геодезическому контролюустановки конструктивных элементов зданий исооружений в проектное положение исоставленнойисполнительнойдокументации; - соблюдение организации и технологиивыполнения строительно-монтажных, в томчисле отделочных работ на объектекапитального строительства; - обоснованность выборанормокомплектав зависимости от видастроительно-монтажныхработ, правильность организации рабочегоместа в соответствии стехнологическимикартами на выполняемые виды работ; - соблюдение последовательностивыполнения операций при производстве работ, правил, требований техникибезопасности всоответствиинормативнымидокументами, правильность итехничность выполненных работсогласно требованиям карт операционногоконтроля качества; - правильность определения перечняработ по обеспечению участка производствастроительных работ; - правильность изложения правилопределения объемов строительных работ; - правильность изложения технологии, видов и способ устройства системэлектрохимической защиты и технологиикатодной защиты катодной, основных понятий итерминов, правил и порядка наладки, регулирования контрольно-измерительныхинструментов, оборудования электрохимическойзащиты; - правильность и обоснованностьприменения по назначению основнойдействующей сметно-нормативной базыстроительства; - правильность калькуляции сметной, плановой, фактической себестоимости; - точность определения величины прямыхи косвенных затрат в составе сметной, плановой, фактической себестоимости строительных работ, правильность составления объектной сметы исводного сметного расчета на основесовременной утвержденной нормативной базы исоблюдения методических рекомендаций посоставлению сметной документации; - правильность изложения особенностейпроизводства строительных работ на опасных, технически сложных и уникальных объектахкапитального строительства, норм по защите откоррозии опасных производственных объектов, понятий и терминов межгосударственных иотраслевых стандартов; - правильность изложения новых технологий в строительстве; | Оценкавыполненных Результатовпрактических Работ; Устный опрос; Оценка выполненных Результатовиндивидуальныхзаданий; Письменныйопрос. Тестирование. Оценка Выполненныхрезультатов Самостоятельнойработы. Экспертнаяоценка по Результатамнаблюдения за Деятельностьюстудента впроцессеосвоения ПМ, вт.ч. привыполнении работ производственной практики |
| ПК 2.3 Проводитьоперативный учетобъемоввыполняемых работ ирасходовматериальныхресурсов | - правильность изложения назначения, основного содержания и требованийнормативных технических документов поведению исполнительнойдокументации, в томчисле к порядку приёмкискрытых работ истроительных конструкций, влияющих набезопасность объекта; - правильность выполнения обмерныхработ: обоснованность выбора их состав, методов проведения и инструментов, соблюдение порядка проведения работ, точность выполнения обмерных чертежей всоответствии с требованиями нормативнойдокументации, соблюдение требований техникибезопасности; - правильность изложения правилисчисления объемов выполняемых работ; - правильность определения расходастроительных материалов, изделий иконструкций на выполнение работ, правильность составления ведомости расходаматериалов и конструкций и их списание, обоснованность использования нормативов привыборе форм документов и ихоформления поустановленным требованиям; - соответствие приёмки и хранениястроительных материалов и конструкций; - рациональность методов визуального иинструментального контроля количества иобъёмов поставляемых материалов; - правильность оформления заявки ивыбора требуемой форму документа иинформацию о потребности в строительныхматериалах и конструкциях; | Оценкавыполненных Результатовпрактических Работ; Устный опрос; Оценка выполненных Результатовиндивидуальныхзаданий; Письменныйопрос. Тестирование. Оценка Выполненныхрезультатов Самостоятельнойработы. Экспертнаяоценка по Результатамнаблюдения за Деятельностьюстудента впроцессеосвоения ПМ, вт.ч. привыполнении работ производственной практики |
| ПК 2.4 Осуществлятьмероприятия поконтролю качествавыполняемых работ ирасходуемыхматериалов | -правильность изложения основногосодержания законодательных актов Российской Федерации к порядку приёма-передачизаконченных объектов капитальногостроительства и этапов комплексов работ, технических условий, национальных стандартовна принимаемые работы, требованийнормативных технических и технологическихдокументов к составу и содержаниюоперационного контроля строительныхпроцессов и (или) производственныхоперацийпри производстве строительно-монтажных, в томчисле отделочных работ; - правильность изложения понятий осистеме качества исо, внешнем и внутреннемконтроле качества строительной продукции, свободно оперирует ими; - правильность выполнения работы попроведению визуального и инструментального(геодезического) контроля положений элементовконструкций, частей и элементов отделкиобъекта, инженерных сетей на основе о выбораизмерительногоинструмента и соблюденияалгоритма действий при проведении контроля; - правильность ведения операционногоконтроля технологической последовательностипроизводства строительно-монтажных в томчисле отделочных работ, рациональностьвыбора измерительногоинструмента, соблюдение алгоритма действий при проведенииконтроля, правильность и аргументированностьвыявления нарушения в технологиипроизводства работ и ихустраняет; - правильность изложения методовпрофилактики дефектов системы защитныхпокрытий; - правильность документальногосопровождения результатов операционногоконтроля качества в соответствии справилами; - правильность изложения основания ипорядка принятия решений о консервациинезавершенного объекта капитальногостроительства, состава работ по консервациинезавершенного объекта капитальногостроительства и требований к ихдокументальномуоформлению; | Оценкавыполненных Результатовпрактических Работ; Устный опрос; Оценка выполненных Результатовиндивидуальныхзаданий; Письменныйопрос. Тестирование. Оценка Выполненныхрезультатов Самостоятельнойработы. Экспертнаяоценка по Результатамнаблюдения за Деятельностьюстудента впроцессеосвоения ПМ, вт.ч. привыполнении работ производственной практики |
| ОК 1. Выбиратьспособы решениязадачпрофессиональнойдеятельности, применительно кразличнымконтекстам | - обоснованность постановки цели, выбораи применения методов и способов решенияпрофессиональных задач; - адекватная оценка и самооценкаэффективности икачества выполняемых работ; | Экспертнаяоценка по Результатамнаблюдения задеятельностьюстудента впроцессеосвоения ПМ, вт.ч. привыполненииработ производственной практики |
| ОК 2. Осуществлятьпоиск, анализ иинтерпретациюинформации, необходимой длявыполнения задачпрофессиональнойдеятельности | - оперативность поиска и использованияинформации, необходимой для качественноговыполнения профессиональных задач; - широта использования различныхисточников информации, включая электронные; |  |
| ОК 3. Планировать иреализовыватьсобственноепрофессиональное иличностное развитие | - демонстрация ответственности запринятые решения; - обоснованность самоанализа и коррекции результатов собственной работы; |  |
| ОК 4.Работать вколлективе и команде, эффективновзаимодействовать сколлегами, руководством, клиентами | - организовывать работу коллектива икоманды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходепрофессиональной; - конструктивность взаимодействия собучающимися, преподавателями ируководителями практики в ходеобучения и прирешении профессиональных задач; - четкое выполнение обязанностей приработе в команде и / или выполнении задания вгруппе; - соблюдение норм профессиональнойэтики при работе вкоманде; - построение профессионального общениясучетом социально-профессионального статуса, ситуации общения, особенностей группы ииндивидуальных особенностей участниковкоммуникации; |  |
| ОК 5. Осуществлятьустную и письменнуюкоммуникацию нагосударственномязыке с учетомособенностейсоциального икультурногоконтекста | - грамотность устной и письменной речи, ясность формулирования и изложениямыслей; - проявление толерантности в рабочемколлективе | Экспертнаяоценка по Результатамнаблюдения задеятельностьюстудента впроцессеосвоения ПМ, вт.ч. привыполненииработ производственной практики |
| ОК 6. Проявлятьгражданско- патриотическуюпозицию, Демонстрироватьосознанное поведениена основетрадиционных Общечеловеческихценностей | - динамика достижений студента в учебнойдеятельности; |  |
| ОК 7. Содействоватьсохранениюокружающей среды, ресурсосбережению, Эффективнодействовать в Чрезвычайныхситуациях | - соблюдение нормы экологическойбезопасности; - обоснованность выбора направленийресурсосбережения в рамках профессиональнойдеятельности по специальности при выполнениистроительно-монтажных работ, в том числеотделочных работ; - применение направленийресурсосбережения в рамках профессиональнойдеятельности по специальности; - достоверность оценки чрезвычайнойситуации, правильность и аргументированность |  |
| ОК 9 Использоватьинформационныетехнологии в Профессиональнойдеятельности | - оперативность и результативностьиспользования общего и специализированного Программногообеспечения прирешениипрофессиональных задач; |  |
| ОК 10. Пользоватьсяпрофессиональнойдокументацией нагосударственном ииностранных языках | - использование в профессиональнойдеятельности необходимой техническойдокументации, в том числе наиностранныхязыках; |  |
| ОК 11. Использоватьзнания по финансовойграмотности, планироватьпредпринимательскую деятельность впрофессиональнойсфере | - обоснованность применения знаний пофинансовой грамотности, - использованиезаконодательных инормативно-правовых актов при планированиипредпринимательскойдеятельности встроительной отрасли |  |